Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající:	            	Ing. Karlem Macků, starostou města

sídlo:			Krajířova 27, 380 13 Dačice

IČO:			00246476

DIČ:                      	CZ00246476

bankovní spojení:    	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

……………………

zastoupen:		……………………….

sídlo:			……………………….

IČO:		           	…………… .

DIČ:                              ……………..

bankovní spojení:         	………………………………………………..

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v ………………….. oddíl …., vložka ………..

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

Článek I - Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby: „Realizace protipovodňových opatření v Dačicích“ (dále také ve smlouvě označované jako „Dílo“ nebo „Dokumentace“) v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dokumentaci v souladu s touto smlouvou, zadáním veřejné zakázky a obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dokumentaci v následujících stupních (dále též „Částech“):

- Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“),

- Dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“),

- Dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS+ZDS“).

- Součástí dokladové části DUR a DSP budou zhotovitelem vypracované žádosti o vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu. Vyplněné žádosti podá u příslušných úřadů objednatel.

- Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. II. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s následujícími požadavky objednatele:

- Dokumentaci zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, vč. částí všech příslušných profesí.

- DUR zhotovitel zpracuje dle právních předpisů účinných v době provádění Díla. Její součástí budou vyjádření a závazná stanoviska DOSS, vyjádření správců sítí a dalších oprávněných osob nebo subjektů a další doklady vyžadované stavebním úřadem pro vedení územního řízení a pro získání územního rozhodnutí. V tomto stupni Dokumentace bude proveden inženýrskogeologický průzkum a statické posouzení navrhovaných konstrukcí. Zhotovitel DUR povede prokazatelně jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a zajistí jejich souhlasy se stavbou pro územní řízení.

- Dokumentace bude obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen).

- DSP zhotovitel zpracuje dle právních předpisů účinných v době provádění díla. Její součástí budou vyjádření a závazná stanoviska DOSS, vyjádření správců sítí (včetně případných souhlasů s činnostmi v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a další doklady vyžadované stavebními úřady pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních povolení. Bude-li v rámci územního řízení požadováno vedení stavebního řízení s více stavebními úřady, zhotovitel vypracuje DSP pro jednotlivé úřady v samostatných paré. Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na upřesnění požadavků objednatele. Vstupní jednání bude spojené s pochůzkou zájmové lokality.

- Zhotovitel svolá v průběhu zpracování každé z Částí Dokumentace minimálně 1 výrobní poradu, na níž zabezpečí účast investora, podle potřeby DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Z těchto jednání vzešlé připomínky zapracuje zhotovitel do Dokumentace.

- Nedílnou součástí Dokumentace bude plán BOZP, vypracovaný v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě stavby.

7. 	Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dokumentaci dle studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Dačice, vypracované f. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6.

  - SO 02 - ŽB zeď obložená kamenem o délce 143 mm s betonovým základem a mikropilotami a osazení zpětných klapek na kanalizaci.

  - SO 03 – ŽB zeď obložená kamenem a mobilní hrazení o délce 20m s betonovým základem a mikropilotami

8.      Zhotovitel předá Dílo objednateli v následující formě a počtech paré:

- Kompletní dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádostí o územní řízení bude předána zadavateli v počtu 3 paré v listinné podobě a 1krát na DVD nosiči ve formátu pdf. a dwg..

- Kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádostí o stavební povolení bude předána zadavateli v počtu 3 paré v listinné podobě a 1krát v elektronické podobě na DVD nosiči ve formátu pdf. a dwg.

- Kompletní dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS+ZDS) v počtu 6 paré v listinné podobě a 6krát v elektronické podobě na DVD nosiči ve formátu pdf. a dwg.

- S dokumentací pro DSP + ZDS bude předán položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis prací v počtu 1 paré v listinné podobě a 1 x na DVD nosiči - ve formátu.xls.

- Součástí ceny je i další potřebný počet pracovních paré nutný pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s investorem nebo dalšími účastníky řízení.

Článek II – Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši: 		…..…………….,- Kč bez DPH.

Projektová dokumentace DUR  			  	…….………….,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace DSP  				……….……….,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace DPS+ZDS  			…....………..…,- Kč bez DPH

K ceně Díla bude připočtena DPH v platné sazbě.

- Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná pro celou dobu provádění Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provádění Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet vyhotovení Dokumentace podle článku I. této smlouvy včetně výtisků paré potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

Článek III – Platební podmínky

- Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených zhotovitelem po provedení jednotlivých Částí Díla následovně:

- Cena za DUR bude splatná po akceptaci žádosti o územní řízení příslušným stavebním úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení územního řízení objednateli),

- Cena za DSP bude splatná po akceptaci žádostí o příslušná stavební povolení (tj. po doručení oznámení o zahájení všech stavebních řízení objednateli),

- Cena za DPS+ZDS bude splatná po předání řádně dokončené DPS+ZDS objednateli.

- Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele.

- Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele číslo ………./…., který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

- Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je  .......doplnit příslušný Finanční úřad zhotovitele..............., přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 00000000(číslo účtu finančního úřadu zhotovitele) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 00000000 (IČ zhotovitele), specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

- Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez jakéhokoliv odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizován matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

- Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

Článek IV – Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- Dokumentace pro územní řízení včetně projednání a zpracování žádosti (DUR) do 90 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

- Dokumentace pro SP a zadání stavby včetně projednání (DSP) do 60 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- DPS+ZDS do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací tyto podklady:

Zákres zájmového území do situace.

- Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat objednatel.

- Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli během jeho provádění.

- Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

Článek VI – Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel předá Dílo po Částech vymezených v článku I odst. 3 této smlouvy v sídle objednatele. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis.

Článek VII – Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

- Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele dnem předání dokončených Částí Díla, a to vždy k předané Části.

- Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu přechází na objednatele ke každé Části zvlášť, a to zaplacením ceny za tuto Část.

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této smlouvě.

- Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí dokončeného Díla, resp. jeho jednotlivých Částí.

- V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit ve lhůtě do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit písemnou formou nebo datovou zprávou do datové schránky zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

Článek IX – Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo kteroukoli jeho Část ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla  ve lhůtě sjednaném v článku VIII. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Článek X – Ostatní ujednání

- Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.

- Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že se strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

- Vzhledem k tomu, že objednatel zadal provedení Díla formou veřejné zakázky, není zhotovitel oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy

  - Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

- před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla;

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy jinému zhotoviteli nebo změní subdodavatele bez písemného souhlasu objednatele;

- zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude v prodlení s prováděním díla či jeho jednotlivé části delším než 20 kalendářních dnů. Předtím, než objednatel od smlouvy z tohoto důvodu odstoupí, poskytne zhotoviteli dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud ani v této lhůtě zhotovitel nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

  - Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění..

  - Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek XII. – Závěrečná ustanovení

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou

- V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.

- Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na její ..... schůzi konané dne ................. pod č. usn. ................... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

- Strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.

V ………………….. dne …………………	                   V Dačicích dne ..........................

......................................................................                          ..........................................................

za zhotovitele - [Název zhotovitele]                                            za objednatele - město Dačice

[Jméno + příjmení, funkce]                                                Ing. Karel Macků, starosta města