- S M L O U V A    M A N D Á T N Í

(VZOR)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami obchodní smlouva mandátní dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. tohoto znění:

- I.

- Smluvní strany

- Mandant

| Sídlo | Město Dačice Krajířova 27, 380 13 Dačice I |
| --- | --- |
| Jednající | starosta Ing. Vlastimil Štěpán |
| Bankovní spojení | ČS, a.s. |
| Číslo účtu | 0603143369/0800 |
| IČ, DIČ | 00246476, CZ 00246476 |
| Telefon | 384 401 212 |
| Fax | 384 401 236 |
| E-mail | starosta@dacice.cz |
| www stránky | www.dacice.cz |

2.   Mandatář

| Místo podnikání |  |
| --- | --- |
| Zástupce |  |
| Zástupce pro technické otázky |  |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| IČ, DIČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

- II.

- Předmět smlouvy

Mandatář se zavazuje, že pro mandanta jeho jménem a na jeho účet zařídí záležitost: výkon funkce „Technický dozor investora“ na stavbě „Přístavba domu s pečovatelskou službou v Dačicích“ (dále také „Stavba“).

Podrobný obsah a rozsah výkonu funkce Technického dozoru investora je obsažen v příloze číslo 1. této mandátní smlouvy.

- III.

- Práce a povinnosti smluvních stran

- Mandatář je povinen postupovat při výkonu funkce Technického dozoru investora s odbornou péčí, podle pokynů mandanta a v souladu se zájmy mandanta. Mandatář je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy mandanta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, využívat všech svých znalostí, schopností a zkušeností a dále důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů mandanta pokládá za prospěšné.

- Mandatář je povinen zařizovat záležitost osobně. Používat ke splnění smlouvy jiné osoby je oprávněn pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, a pod) teprve po schválení této osoby mandantem. Použije-li mandatář ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá, jakoby záležitost obstarával sám.

- Mandatář odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a obchodním zákoníkem a dále touto smlouvou. Mandatář se zavazuje postupovat při výkonu funkce tak, aby výše uvedená stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutími a dalšími individuálními správními akty orgánů veřejné správy, požadavky dotčených orgánů státní správy a ve stanovené kvalitě. Mandatář se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a přitom se řídit výchozími podklady mandanta a jeho pokyny.

- Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Mandatář je povinen upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou.

- Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta.

- Mandatář je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

- Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu předat mandantovi věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

- Mandant je povinen poskytovat mandatáři veškerou součinnost. Mandant je povinen předat bez zbytečného odkladu mandatáři příslušné podklady ke stavbě a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti dle čl. I. této smlouvy.

- Mandatář bude informovat mandanta o průběhu vyřizování záležitosti, a to nejméně vždy na základě požadavku mandanta. Mandant je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu mandatáře, který se týká předmětu smlouvy.

- IV.

- Úplata

Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. II byla dohodnuta ve výši:

Cena celkem:                  XXXXX,- Kč     bez DPH

K dohodnuté ceně bude přičtena DPH, ve výši platné v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- Mandatář prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty.

Úplata zahrnuje i veškeré režijní náklady mandatáře spojené se zabezpečením plnění závazku včetně dopravy na staveniště.

- V.

- Doba plnění

- Mandatář se zavazuje vykonávat činnosti Technického dozoru investora po celou dobu provádění Stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

- Zahájení výkonu: září 2013

- Ukončení výkonu: vydání kolaudačních souhlasů, v případě kolaudačních závad až po jejich odstranění. V případě reklamací je mandatář povinen poskytnou mandantovi součinnost při uplatňování nároků z vad díla až do konce záruční doby.

- Výkon činnost Technického dozoru investora se sjednává jako tzv. „občasný“ nejméně však dvakrát týdně. Mandatář je rovněž povinen být přítomen na stavbě vždy, bude-li to situace na stavbě nebo mandant vyžadovat, a to i případně několik dní po sobě.

- Doba realizace Stavby se předpokládá v období září 2013 až září 2014.

- Zápis o převzetí Stavby předá mandatář do 5 dnů ode dne jeho podpisu.

- Případné prodloužení termínu dokončení stavy řešené dodatkem ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby, je důvodem k uzavření dodatku mezi mandantem a mandatářem o navýšení úplaty za výkon stavebního dozoru investora a prodloužení doby plnění.

- VI.

- Místo plnění

- Místem plnění je obec Dačice, katastrální území Dačice, parcela č. 1232/3, 1233, 1232/1, 1232/2.

- VII.

- Fakturování a placení

- Úplata je splatná na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených za mandatářem pro mandanta za kalendářní měsíc. Mandatář je oprávněn účtovat sjednanou celkovou odměnu v dílčích fakturách ve výši 1/12  celkové odměny bez DPH měsíčně. K fakturované částce bude připočtena DPH dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Mandatář je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce vyhotovit pro mandanta fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat výši úplaty.

- Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení faktury mandantovi.

- Mandant uhradí úplatu na základě měsíčních faktur - daňových dokladů vystavených mandatářem až do výše 90% sjednané úplaty. Zbývajících 10% úplaty je splatných po vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu; v případě, výskytu kolaudačních závad až po jejich prokázaném odstranění. Činnosti vykonávané mandatářem po proplacení celé úplaty výše uvedené poskytované v souladu s touto smlouvou se považují za činnosti, které již byly mandatáři zaplaceny.

- Faktury vystavené mezi stranami budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu a budou vystaveny ve třech vyhotoveních.

- Úplata je ze strany mandanta splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet mandatáře číslo ………./…., který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Mandatář je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku mandanta vůči mandatáři vyplývajícího z této smlouvy.

- Závazek mandanta zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu mandanta ve prospěch účtu mandatáře.

- Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má mandant právo vrátit fakturu mandatáři k opravě a běh lhůty se v tomto případě přerušuje, nová lhůta běží ode dne doručení opravené faktury. V takovém případě mandant není v prodlení a mandatář nemá právo na zaplacení úroků z prodlení.

- Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy se mandatář stane nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu úplaty nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je mandant zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet mandatáře zaplatit ve lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je mandant v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za mandatáře správci daně mandatáře. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, kterým je (označení správce daně mandatáře) přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je (číslo účtu správce daně mandatáře) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu (IČ mandatáře) specifického symbolu 00246476, konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

- Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně mandatáře, je mandatář povinen bez jakéhokoliv odkladu předložit mandantovi návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizován matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Mandant se zavazuje takový dodatek se mandatářem bez zbytečného odkladu uzavřít.

- Mandant je povinen sdělit mandatáři informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za mandatáře. Sdělení je povinen mandant učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení mandatáři mandant uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

.

- VIII.

- Odpovědnost, úroky z prodlení

- Pro odpovědnost mandatáře dále platí ustanovení obchodního zákoníku.

- Mandant se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v č. VII. této smlouvy, zaplatit mandatáři úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

- IX.

- Oprávnění mandatáře, plná moc

- Mandant zmocňuje p. XXXXXXX ke vstupu na staveniště, podpisu zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, nahlížení do stavebních deníků a připojování stanovisek, odsouhlasování dodatků a změn v provádění stavebních prací, které nezvyšují náklady stavebních objektů a neprodlužují lhůtu výstavby, převzetí Stavby a podepsání zápisu, k jednání s koordinátorem BOZP, jakož k i ostatním nezbytným úkonům souvisejících s výkonem Technického dozoru investora.

- Zmocněnec není oprávněn k uskutečnění právních úkonů vedoucích ke změně ceny či termínu dokončení Stavby či podpisu právních úkonů s tím souvisejících.

- X.

- Jiná ujednání

- Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. Výše uvedená mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je tato povinnost prolomena ustanovením platných právních předpisů, rozhodnutím soudu nebo zproštěním mlčenlivosti ze strany mandanta.

- Mandant si vyhrazuje právo přerušit výkon Technického dozoru investora v případě nedostatku finančních zdrojů mandanta k provádění Stavby. Mandatář je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. O dobu přerušení výkonu výše uvedené funkce se prodlouží lhůty k jeho provedení, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Vypovědět tuto smlouvu mohou mandant i mandatář dle ustanovení §§ 574 a 575 obchodního zákoníku. Vypověděl-li mandant smlouvu, je mandatář od účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Dále je mandatář povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. Mandatář není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky na Stavbu.

- XI.

- Závěrečná ustanovení

- Změny případně doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky uzavřenými za souhlasu obou smluvních stran

- Strany se dle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodly, že se vztahy touto smlouvou výslovně neupravené řídí ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž mandant obdrží tři stejnopisy a mandatář obdrží jeden stejnopis.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný obsah a rozsah výkonu Technického dozoru investora.

- Smluvní strany konstatují, že uzavření této smlouvy je projevem jejich vůle, že neodporuje zákonu, zákon neobchází a na důkaz toho ji podepisují.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na její ..... schůzi konané dne ................. pod č. usn. ................... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

V Dačicích dne …………. 2013.                          V ………………. dne …………. 2013.

………………………………………                	…………………………………………

Ing. Vlastimil Štěpán 				osoba oprávněná jednat

starosta

(mandant)                                                   	(mandatář)